# DeepSeek Agent V3 工作日志（0.11.0）

日期：2026-07-15

状态：v0.11.0 已发布到 GitHub；`main`、`v0.11.0` 与最终提交 `113592c` 一致，Actions 已通过。源码与离线回归完成，Word/文本在线案例通过；大型 TypeScript 候选在线案例仍有失败记录，最终发布提交尚无可明确归属的修复后大型在线成功记录。2026-07-15 已补充实例运行审计和后续改进建议。

## 1. 目标

接手 v0.10.0 之后未完成的可靠 Agent Loop 工作，以固定参考项目的真实源码为对照，不做“错一点补一点”的零散修改，统一处理以下端到端链路：

1. Agent Loop 和工具轮次计数。

2. 轮次终止、finish reason、最终答案合成和 DSML 防御。

3. 单结果、同轮和历史工具结果预算，以及私有附件读取。

4. micro-compaction、主动语义压缩、确定性 fallback 和熔断。

5. 显式安全并发、串行屏障、中断后的工具调用/结果配对。

6. 计划完成判定、conditional mutation、artifact/Word 证据门。

7. 测试命令选择、网络重试、Resume 和终端输出。

8. 整理用户目录、测试与验收、历史建议、旧检查点和版本化文档。

约束保持不变：DeepSeek 是唯一推理 Provider；架构维持 `CLI -> Runtime -> AgentState -> Prompt -> Capability -> Permission`；所有工具继续经过 `ToolRequest -> PermissionManager -> ToolResult`；不读取、输出、复制或提交真实 API Key 和私有运行数据。

## 2. 固定参考与审计边界

参考项目固定为：

https://gitee.com/free/claude-code/tree/claude/
commit b17913e26fd4278ad5cd4b32ed3bde86bf1444e9

审计使用该 commit 的完整校验副本，而不是根据网页片段猜测实现。差异矩阵覆盖 Agent Loop、终止、工具结果预算、micro/auto compaction、熔断、工具编排、计划判定、测试命令、网络重试、Resume 和终端宽度。

从参考项目确认并借鉴的方向：

工具结果使用会话范围的本地持久化和模型可见预览；私有权限、路径与配额检查是本地加强。

并发必须由能力显式声明安全，写操作保持顺序屏障。

中断后仍要保留一一对应的工具调用/结果协议。

上下文压缩与恢复必须有界，并防止重复压缩死循环。

终端按 grapheme cluster 和显示单元格宽度处理。

以下内容是 Deep Agent 为 DeepSeek 协议和现有 Python Runtime 推导、实现并验证的本地设计，不能归因于参考项目：

soft/hard 工具轮次和预留实现/验证窗口。

finish-reason 防御、DSML 协议正文拒绝和独立 final synthesis。

conditional-mutation、artifact/Word 完成门与 hard phase 验证附件例外。

DeepSeek 语义摘要失败后的 AgentState/evidence 确定性投影。

当前没有宣称完全复刻参考项目。Resume 消息链、snip/compact 边界和 replacement-decision 重放仍不同；JS/TS runner 尚未完整消费 bun/pnpm/yarn package-manager 元数据；网络重试尚无 `Retry-After`、jitter、heartbeat 和显式 chunk watchdog；通用 `verify` 完成状态仍主要由模型更新，Word/artifact 才有更强工具证据门。

## 3. 根因组

### 3.1 Agent Loop 与终止语义混在一个固定轮次里

旧 Runtime 把每次模型请求都当作轮次，固定上限同时承担工具执行、上下文恢复和最终答复。压缩或截断续写会提前吃掉预算；模型没有工具调用时直接返回或在上限处使用通用失败消息，无法区分“已完成”“仍需计划迁移”“工具关闭后需要总结”。未知或过滤型 finish reason 携带的工具调用也缺少统一零执行规则。

### 3.2 工具输出只有局部截断，没有端到端请求预算

单工具虽然有输出限制，但同轮多工具、跨轮历史、Tool Schema、输出预留和安全缓冲未统一估算。大型结果要么重复占据消息历史，要么只剩过短预览；压缩失败缺少持久熔断，容易在 Resume 后重复浪费请求。

### 3.3 工具编排缺少显式并发契约和中断配对

仅凭“看起来像读取”并行会误把需要确认或带隐含副作用的能力放进线程池。中断发生在一组工具执行中间时，可能留下 assistant tool call 没有对应 result，造成下一次请求协议损坏或 Resume 重放不确定。

### 3.4 大任务探索占满轮次，计划完成判定过松或过硬

large/deep 任务会反复读取同一目标，在进入实现和验证前耗尽预算。另一方面，基线测试本身有错误时，旧 verify 语义会诱导模型为“全绿”硬凑修改；无真实缺陷证据的条件性修改又没有合法跳过 `implement` 的路径。artifact 和 Word 任务还需要比普通模型自报更强的受管写入及复验门。

### 3.5 Read/Edit、Resume 和终端存在恢复摩擦

旧 `read_file` 的显示行号与源码之间只用空格，模型可能把显示 padding 当作缩进；无变化 diff 会在后续搜索阶段才失败。Resume 清空近期错误后才构造恢复上下文，并继承当轮读取/停滞额度，导致恢复后仍不能行动。终端按 code point 裁剪会拆开旗帜、肤色、Keycap、VS16、ZWJ 和 CJK 宽字符。

### 3.6 最新大型 TypeScript 在线验收暴露两项路由根因

最新一次大型 TypeScript 在线验收已经通过其他语义门，但 `session_completed` 未通过。复盘确认不是再增加工具轮次能解决，而是路由在长 Prompt 中出现两项相互影响的误判：

1. artifact 检测把“不要输出凭据”“忽略生成文件”等否定要求跨分句传播到后面的普通动作或 artifact 词，形成错误 artifact 完成门。

2. “若没有独立可复现缺陷，则跳过 implement，但仍完成 verify”这类较长条件句没有被识别为 conditional mutation，Runtime 因而不允许合法跳过无证据修改。

模型在错误完成门和不可跳过实现之间继续消耗工具轮次，最终只剩 Session 未完成。

## 4. 统一实现

### 4.1 可靠 Agent Loop

工具轮次只在同一 assistant 响应的全部调用都有按原顺序配对的 `ToolResult` 且完成 checkpoint 后增加。

4/8/16/24 作为 simple/standard/large/deep 的软目标，`runtime.max_tool_rounds_hard_limit` 默认 32 作为工具执行硬上限。

上下文压缩、length continuation、纠正响应和 final synthesis 使用独立模型请求计数。

`stop`、`tool_calls`、空/缺失 finish reason 可继续正常语义；`content_filter` 和未知 finish reason 的工具调用全部丢弃、零执行，并仅允许一次有界纠正。

截断工具 JSON 不执行；主循环和 final synthesis 都拒绝结构化工具调用或已知 DeepSeek DSML 工具协议正文作为用户答案。

工具循环关闭后使用独立、无工具的 final synthesis；未满足计划、artifact 或验证门时返回包含精确 Session ID 的 Resume 指令。

soft target 只有在 Task Graph、真实非计划工具、single-validation 和 artifact 等统一执行证据全部满足时才关闭工具；缺失项一次聚合提示后继续到 hard limit。

主循环遇到“结构化 tool calls + DSML 正文”会丢弃整批调用并零执行。

### 4.2 工具结果、附件和上下文预算

增加单结果 12,000 字符、同轮 48,000、历史 96,000、输出预留 24,000 以及 context safety buffer 的分层预算。

超过持久化阈值的完整有界结果写入当前 Session 的 `.project-agent/tool-results/`，返回带 SHA-256、大小和 request ID 的预览。

单附件最大 8 MiB；每 Session 最大 512 个、总计 256 MiB；写入和读取检查路径、符号链接、write-once request ID、数量和总大小。

AgentState 只保存预览和附件元数据；超 8 MiB、上游截断或持久化失败时明确只保留有界正文，不宣称完整正文可用。

历史压缩先 micro-compact 旧的大结果，再降为 metadata，必要时将最旧完整 call/result 组折叠为有界证据，确保协议配对。

完整请求估算包括 System/消息、Tool Schema、输出预留和安全缓冲。主动语义摘要使用同一 DeepSeek 模型但关闭工具和 Thinking。

首次 tool-history 压缩异常应用确定性 hard fallback；连续三次语义压缩失败打开持久熔断，Resume 后继续生效，成功压缩才重置；熔断打开时 provider-overflow semantic stage 也保持零模型压缩调用。

hard phase 普通探索附件保持关闭；仅当前 Session 的测试、诊断、文档复验、staged diff 或受限验证 shell 附件可读取两次，每次最多 12,000 字符。

### 4.3 工具编排和中断

仅连续、active、`concurrency_safe=True`、权限恰好为 read 且无需确认的调用允许并发，默认最多四个读取工具。

任意 mutation、需要确认、未显式声明安全或能力不可用的调用都是串行屏障。

结果按模型调用顺序返回，而不是按线程完成顺序。

`Ctrl+C` 或其他 `BaseException` 时保留已完成结果，为未开始/未解决调用生成失败结果；完整配对并 checkpoint 后重新抛出原中断。

子进程工具限制 head/tail 输出，超时或取消时终止完整进程组。

### 4.4 收敛、计划和证据门

large/deep 追踪连续只读轮次、低收益轮次、重复目标和剩余预算；先关闭宽泛发现，再关闭目标读取和 Shell/Python 探索别名。

保留 plan update、implement 和 verify 能力，并为实现证据及验证附件提供严格次数上限。

只有 conditional-mutation 计划的 `implement` 可在没有独立缺陷证据时 skipped；scope、inspection 和 verify 不能跳过。

verify 改为“执行适当验证并如实报告”，不强制研究快照或既有错误基线全绿。

requested artifact 必须有 managed-write 证据；Word 还必须经过 render、apply、重新打开解析，并禁止凭空添加用户没有要求的生成日期。

TaskRoute schema 2 保存有界文件/目录 hints；目录精确绑定 `make_dir`，文件与 Word 按 active apply/delete/undo 和 `preview_id` lineage 判定，后续删除不再冒充完成。

`run_tests framework=auto` 先检查语言 manifest，再考虑通用 `tests/`；npm 只运行存在的 allowlist script。

### 4.5 最新路由修复

artifact 证据按换行、标点和转折词形成的有界分句判断，不再让否定词跨分句泄漏。

明确过滤 credential-output ban 和 ignored generated-file 片段，同时保留独立的正向报告/Word 生成请求。

conditional mutation 同时识别短模板和“条件证据子句 + 后续 no-change/skip implement 子句”的长距离组合。

unconditional bug fix 仍不可跳过，避免为了通过验收而把所有修复请求放宽。

显式“只运行一次验证”请求新增 `single-validation` 路由；一次实际验证后移除等价 schema，并拒绝 shell/LSP/test 替代调用。

`not_executed` 不消耗唯一验证机会；同批按真实 ToolResult 串行判定，识别 wrapper 并在执行前拒绝 compound 多验证命令和 hard-phase 写入参数变体。

### 4.6 Read/Edit、Resume、终端和依赖

`read_file` 改为六列右对齐行号、明确的 `→` 边界和源码正文；工具 schema 明示箭头前不是源码。

`file_diff` 在搜索前拒绝 `old_text == new_text`。

Resume 从 `execution_context.recent_error` 恢复上轮错误；新 turn 重置读取/停滞门和验证附件次数，同时保留已见目标和语义压缩熔断。

Resume 保持原目标和模型/任务模式的单调升级，但明确不提供外部副作用 exactly-once。

Console 使用 `regex \X` 与 `wcwidth` 处理 grapheme cluster 和终端显示宽度。

新增 `regex`、`wcwidth` 为核心依赖；全新 Python 3.14 虚拟环境已验证可安装 `.[dev]`。

## 5. 测试与验证

### 5.1 离线全量结果

454 tests collected；全量 pytest 通过
Ruff check passed
Ruff format --check passed
compileall passed
git diff --check passed
pip check：无依赖冲突
全新 Python 3.14 虚拟环境安装 `.[dev,browser,semantic]`、pip check 和同一 454 项全量通过
18 项 CLI/Console 通过；真实 PTY 覆盖 40 列 Enter/空输入/help、Ctrl+C、Thinking/Resume，以及 25 列复杂 grapheme 进度行

覆盖范围包括：

工具轮次与模型请求分离、soft/hard 上限、独立 final synthesis。

finish reason、length continuation、DSML 拒绝和零执行异常响应。

单结果/同轮/历史预算、附件配额、hash、路径和符号链接防护。

micro-compaction、主动压缩、失败 fallback、持久熔断和 Resume。

显式并发安全、串行屏障、中断配对和有序结果。

conditional mutation、artifact/Word 完成门、hard phase 验证附件。

`行号→源码`、no-op diff、测试命令选择和网络重试现状。

schema 6、Session、ContextPackage、Event/Permission 边界和隐私。

Unicode grapheme、CJK 宽度、旗帜、肤色、Keycap、VS16 与 ZWJ。

### 5.2 最新 focused 回归

针对 artifact 跨分句误判和 conditional-mutation 漏判的 focused tests 全部通过。新增确定性端到端场景证明：

1. Prompt 中的 credential-output ban 或 ignored generated files 不会形成伪 artifact 要求。

2. 独立、明确的报告/Word 输出请求仍会形成 artifact 完成门。

3. 无独立可复现缺陷时可以只跳过 conditional `implement`，但必须执行并如实报告 verify。

4. 修复后的模拟 Agent 在 4 次 main-loop 请求和 1 次 final synthesis 内完成，DSML 正文不会被当成成功答案。

5. 第一次静态检查失败后，等价 shell 与 LSP 验证均在执行前被拒绝，实际验证命令仍只有一次。

该结果是确定性离线回归，不是新的 DeepSeek 在线验收。

## 6. 在线验收与余额控制

已通过：

六 Word 文档汇总案例通过在线语义门。

约 2500 字文本总结案例通过在线语义门。

尚未通过：

`final-prepublish-single-rerun` 大型 TypeScript 记录为 36 次逻辑请求、31 个工具轮次、1,477,342 tokens。除 `session_completed` 外的验收门均通过，整体仍必须记为失败。

当前目录另有一条 2026-07-15 03:04 生成的 `final-20260715T025700` 失败记录：38 次逻辑请求、32 个工具轮次、1,573,936 tokens；Session、八项优点、Bug/限制和验证报告均未完成。

第二条记录早于 05:54 的发布提交和 06:16 的最终修复提交，但没有保存 `git_head`、dirty 状态或源码包哈希，因此不能可靠归属到某个候选 commit；验收 runner 需要补版本清单。

artifact 跨分句误判与 conditional-mutation 漏判修复后已完成 4 main + 1 final synthesis 确定性回归。为避免继续消耗用户余额，最终提交没有再次在线重跑大型案例。

结论边界：离线全量和 focused 回归可以声明通过，Word/文本在线案例可以声明通过；大型 TypeScript 在线案例不能声明通过，也不能把确定性模拟写成在线成功。

## 7. 审查发现与剩余风险

1. final synthesis、soft/hard turn、DSML 防御和完成门都是本地设计，不能写成参考项目原生行为。

2. Resume 已恢复本轮活性并保留必要状态，但还不等价参考项目的消息链、snip/compact 边界和 replacement-decision 重放。

3. JS/TS managed test runner 对 npm script 有 allowlist，但尚未完整读取 bun/pnpm/yarn package-manager 元数据。

4. 网络重试仍是同 Key 有限指数退避与 `401/403/429` Key 切换，没有 `Retry-After`、jitter、heartbeat 或显式 chunk watchdog。

5. 通用 verify 状态仍主要由模型调用计划工具更新；Word/artifact 才有更强的 managed-write/re-open 工具证据门。

6. Event Bus 是进程内同步总线；Resume 也不是 Durable Intent Journal。中断中的外部副作用可能需要人工核验。

7. 主循环、主动语义摘要、overflow 恢复和 final synthesis 都可能产生 API 请求。余额受限时必须先离线验证，再只运行一次有界在线验收；失败后先分析，不能立刻重复请求。

8. 缺少 API Key 的全新环境在 Chroma 可用且 Vector 默认开启时，会先下载约 79.3 MiB ONNX 模型再报错；Key 预检、Vector 默认值和延迟加载需要在 v0.11.1 修复。

9. `agent/cli.py::run_once` 对 failed/resumable Session 仍可能返回退出码 0，自动化不能只依赖进程码。

10. 大型任务只有工具轮次上限，没有总模型请求、总 token 和总时长硬预算；两条失败记录的高消耗说明必须增加跨阶段预算。

## 8. 目录与文档整理

用户协作根目录只保留当前 `AGENTS.md`、`README.md`、当前工作日志和分类目录。材料按以下路径归档：

/mnt/d/detail/deepseek/测试与验收/
/mnt/d/detail/deepseek/测试与验收/实用案例/v0.9.0/
/mnt/d/detail/deepseek/测试与验收/实用案例/v0.9.1/
/mnt/d/detail/deepseek/测试与验收/实用案例/v0.10.0/
/mnt/d/detail/deepseek/历史资料/
/mnt/d/detail/deepseek/老版使用说明/
/mnt/d/detail/deepseek/老版工作日志/

发布仓库中的脱敏副本位于：

~/AI-Agent/user-docs/测试与验收/实用案例/
~/AI-Agent/user-docs/历史资料/
~/AI-Agent/user-docs/老版使用说明/
~/AI-Agent/user-docs/老版工作日志/

只同步脱敏文档、案例和验收摘要；不提交 PTY capture、Session、Memory、日志、浏览器状态、缓存、完整私有附件或 `.project-agent`。

## 9. 版本与发布状态

目标版本：v0.11.0
AgentState schema：6
发布分支：main（开发分支 feat/v0.11.0-reliable-agent-loop 已合并）
基线：95038c9（v0.10.0）
最终提交哈希：113592ce32d7ee2920c1ac6d1d2bea092a2f7c
Git tag：v0.11.0（tag object 67be913e2498eb9cf5c5496811181c7b8ee6e4db）
GitHub main 推送：成功
远端 main/tag 指向核验：均解引用到 113592ce32d7ee2920c1ac6d1d2bea092a2f7c
GitHub Actions：run 29372482649，completed/success

这里记录的是不可变的 v0.11.0 发布提交；发布后的审计文档提交与审计 tag 由对应交付回复和 Git 历史记录，不把文档自身提交误写成软件发布提交。

文档发布阶段没有调用 DeepSeek 模型，也没有读取或输出真实 API Key。两份 0.11.0 Word 已由版本化 Markdown 完全离线生成；ZIP 完整性、Pandoc 关键章节、标题/作者和固定 `2026-07-15T00:00:00Z` 核心属性均通过验证，当前目录与源码镜像的 SHA-256 逐对一致。旧 Word 继续保存在 `老版使用说明/` 和 `老版工作日志/`。

## 10. 回滚和下一步

回滚目标为 v0.10.0：

cd ~/AI-Agent
git switch --detach v0.10.0
.venv/bin/pip install -e .

0.11.0 配置迁移只增加缺失默认值，不覆盖用户配置。不得为了回滚删除 Memory、`.project-agent`、Session 或私有附件。v0.10.0 会把 schema 6 Session 拒绝为未来 schema，不能直接 Resume；应先在 v0.11.0 完成该 Session，或保留原数据并在 v0.10.0 新建 Session。

下一步按顺序执行：

1. v0.11.1 优先修复缺 Key 前的 Vector 下载、failed Session 退出码和 Key/Launcher 提示，并增加自动化回归。

2. v0.12.0 增加总模型请求、总 token、总时长预算，以及结构化 no-bug/verify 完成路径。

3. 验收 runner 增加 `git_head`、dirty、依赖与 Prompt/fixture 哈希；没有版本清单的记录不得当作最终发布证明。

4. 后续补 package-manager 元数据、`Retry-After`/jitter/watchdog、通用 verify 证据和 Durable Intent Journal。

5. 只有用户明确同意新的 API 成本时，才对确定的发布 commit 做一次有预算上限的大型在线验收。

## 11. 2026-07-15 实例运行审计补记

本次在不读取真实 Key 的前提下重新完成：454 项 pytest、Ruff、format check、compileall、pip check、git diff check、隔离项目初始化、真实 PTY 空输入/Ctrl+C/退出，以及远端 main/tag/Actions 核验。另复现缺 Key 前触发约 79.3 MiB Vector 模型下载，并从当前代码确认 failed/resumable Session 的直接 CLI 退出码问题。

完整证据、修改位置、分版本优先级和复验清单位于：

/mnt/d/detail/deepseek/项目运行审计与改进建议/20260715/
~/AI-Agent/user-docs/项目运行审计与改进建议/20260715/

本次只新增和校正文档，没有修改 Runtime 行为，因此软件版本仍为 0.11.0；上述代码问题不能写成已经修复。